|  | POWIATOWY URZĄD PRACY ul.Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

## WZÓR UMOWA    Nr …. /2013

Zawarta w dniu  ................ …….2013r. w Białymstoku

pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Iwonę Helenę Rojcewicz – p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, a ................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: …………………………......................................................

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na  „Wykonaniu sieci teleinformatycznej (sieć logiczna i telefoniczna ) wraz z dedykowaną siecią energetyczną oraz systemem zabezpieczeń serwerowni na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1 przewidzianej na nową siedzibę Urzędu”  zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia…………... stanowiącej integralną część umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności zadania:

- Zadanie I - Wykonaniu instalacji teleinformatycznej (logicznej i telefonicznej);

- Zadanie II - Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej do zasilenia wydzielonej sieci  teleinformatycznej;

- Zadanie III - Wykonanie systemu zabezpieczeń serwerowni:

- systemu zabezpieczeń elektronicznych,

- dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych,

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w serwerowni,

- demontaż klimatyzatora z dotychczasowej serwerowni oraz montaż i uruchomienie w serwerowni w nowej siedzibie.

- Szczegółowy zakres robót objęty umową określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1 przewidzianej na nową siedzibę Urzędu.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

- z ramienia Zamawiającego:

- Anna Naumowicz – Kierownik Działu Organizacyjnego;

- Tomasz Krysiuk – st. ds. informatyki.

- z ramienia Wykonawcy:

- ……………………………… - Kierownik budowy(robót).

- …………………………………………………………..

§ 2 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnienie miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia,

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji zadań zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami i sztuką budowlaną , przepisami BHP, ppoż.,

- Prowadzenia robót zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia wskazanej w § 1 ust. 3 umowy.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonych robót i własnego zaplecza budowy,

- Usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- We własnym zakresie zabezpieczenia pojemnika na składowanie ewentualnych odpadów,

- zachowania w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy, w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz po ich zakończeniu.

- Przed rozpoczęciem przenoszenia sieci teleinformatycznej z dotychczasowej siedziby do nowej siedziby Urzędu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram prac, który zabezpieczy zachowanie ciągłości pracy Urzędu w dni ustawowo robocze.

- Zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie robót,

- Doprowadzenia pomieszczeń, w których były wykonywane prace, do stanu poprzedniego (tj. do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania prac) po zakończeniu prac.

- uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od odbioru przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Dołączenia do umowy dokumentów:

  - Dyplomów ukończenia studiów wyższych;

  - Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie;

  - Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

- Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późn. zm.).Wyroby te muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać - co do jakości - wymaganiom określonym ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn. zm.).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przewidzianych prawem budowlanym, 
o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać na budowie i na każde żądanie Zamawiajacego okazać, a następnie dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac i napraw dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3 Termin realizacji i zasady odbioru przedmiotu umowy

- Realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, tj.: całkowite wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 2 nastąpi w terminie do dnia 30 września 2013 roku.

- Strony zgodnie postanawiają, że zakres prac, określony w §1 ust. 2 pkt 1 – 3 umowy, będzie przedmiotem odbioru końcowego robót.

- Z czynności odbioru końcowego strony sporzadzą Protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w zakresie, 
o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1–3 umowy, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone oświadczeniem kierownika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty powiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony Protokół odbioru robót, do którego Wykonawca dołączy:

- protokoły z pomiarów instalacji;

- w terminie 14 dni od podpisania dokumentację powykonawczą;

- w terminie 30 dni od podpisania certyfikat gwarancyjny na wykonany system okablowania strukturalnego.

§ 4 Ceny, warunki płatności i zasady rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące wynagrodzenie w wysokości …….…..… złotych brutto, (słownie:……………..……………), 
w tym kwota netto ………………………..... złotych + podatek VAT ……..…. zł. ( …%).

- Zamawiajacy oczekuje, iż na fakturze Wykonawca wyodrębni następujące pozycje wraz z cenami :

1) sieć teleinformatyczną wraz z dedykowaną siecią energetyczną

2) system zabezpieczeń elektronicznych sewerowni,

3) dostawę z montażem drzwi antywłamaniowych do serwerowni,

4) dostawę z montażem klimatyzatora do serwerownii,

5) demontaż klimatyzatora z dotychczasowej serwerowni i i jego montaż w serwerowni  w nowej   siedzibie,

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 14 dni od podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo.

- Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy nr……………………..……..............................
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającemu faktury.

- Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5 Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na użyte materiały i wykonane roboty oraz zapewnia uzyskanie jednolitej i spójnej gwarancji systemowej na wykonaną sieć od producenta, zgodnie z terminami gwarancji wskazanymi w ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania gwarancji właściwymi dla przedmiotu zamówienia.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z dokonaniem protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji jakości, zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wynosi:

- na wykonane roboty –  min. ……lata,

- na elementy pasywne sieci i poprawność sieci – min. ……… lat,

- na pozostałe urządzenia – min. ……..  lata.

- W okresie gwarancji Wykonawca dokonuje bezpłatnych  napraw lub wymiany uszkodzonych urządzeń lub ich części na nowe wolne od wad, w tym również w zakresie objętym gwarancją systemową producenta. Koszty dojazdu serwisanta do miejsca naprawy obciążąja Wykonawcę.

- Naprawę gwarancyjną Zamawiajacy będzie zgłaszał telefonicznie, faxem lub poczta e-mailową.

- Naprawa gwarancyjna zostanie rozpoczęta nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, jednak w sytuacji, gdy awaria uniemożliwia prawidłowe  funkcjonowanie  przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- W celu udzielenia gwarancji własnej i producenta Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu  wypełnione dokumenty  gwarancyjne wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, zaś certyfikat gwarancji systemowej sieci  od producenta w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

- Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określone w Kodeksie Cywilnym.

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę………….… złotych (słownie złotych: ………………...), w formie ……………………… .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust 5 oraz art. 151 ustawy.

- Zamawiający ma prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30% Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

.§ 7 Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia (termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości o odbioru, o ile ten odbiór nastąpi),

      - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,   za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usuniętej wady, o ile ten odbiór nastąpi,

      - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia  – po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad – do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usuniętej wady, o ile ten odbiór nastąpi,

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
i udokumentowanej szkody.

§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu robót 
lub przerwał realizację robót (przerwa trwa dłużej niż 7 dni) i ich nie kontynuuje 
bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po bezskutecznym upływie 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia lub kontynuacji robót,

- Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- Nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub otwarcie jego likwidacji,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6,
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia przez 7 dni - bez wskazania uzasadnionej przyczyny - odbioru robót mimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, której działanie lub zaniechanie legło u podstaw odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które miały służyć do realizacji niniejszej umowy i nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada, zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren robót.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych,

- Dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Przejęcia terenu robót od Wykonawcy pod swój dozór.

§ 9 Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,  ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistniałej zmianie.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron.

§ 11 Załączniki

Integralną część umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy